Пояснительная записка к инвестиционной программе Муниципального унитарного предприятия «Октябрьсккоммунводоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

на 2017-2019 годы (с изменениями)

1. Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного Водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа:

п.3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения

*Водоснабжение*

п.3.1.1 по мероприятию «Реконструкция водопровода Д=300 мм. по улице Закирова» изменилась сметная стоимость: первоначально при разработке программы в 2016 году сумма была -5 770,2 тыс. руб., в пересчете в 2017 году стала 3 293,12 тыс. руб. в связи с тем, что уточнены объемы выполняемых работ и стоимость применяемых материалов.

2. Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения:

*Водоснабжение*

п.4.2 Мероприятие «Приобретение трассопоискового приемника стоимостью 540,3 тыс. руб. было изменено на «Приобретение агрегата для сварки полиэтиленовых труб» стоимостью 764,85 тыс. руб. в связи с производственной необходимостью. И перенесено на 2018 год в связи со сжатыми сроками реализации программы.

*Водоотведение*

4.1 по Мероприятию «Техническое обследование строений биологических очистных сооружений канализации (предпроектные работы по реконструкции биологических очистных сооружений канализации)» после проведения конкурсных процедур стоимость работ снизилась с 1 023,8 тыс. руб. до 255,43 тыс. руб.. Эту стоимость предложила, выигравшая торги подрядная организация ООО Экологическое предприятие «Очистные сооружения», г. Тула (контракт №0501600008817000004\_334183 от 30 октября 2017 года).

За счет экономии средств, полученных при выполнении мероприятия в сумме 764,85 тыс. руб. планируется выполнение мероприятия п.4.2 Группы 4 в 2018 году.

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения:

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей

*Водоснабжение*

п. 5.2.1 Мероприятие «Ликвидация Уязы-Тамакского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район):

- тампонаж скважин (4 шт.);

- демонтаж (разборка) павильонов скважин (4 шт.), трансформаторной подстанции (1 шт.), насыпей под павильонам и подстанцией – 5 шт.;

- демонтаж трубопроводов - 1 815 м.;

- разборка ограждения (забора) - 1 088 м.;

- рекультивация земли - 0,36 га.»

стоимостью 2 097,0 тыс. руб. перенесено на 2018 год в связи с отсутствием финансирования мероприятия за счет прибыли, направленной на инвестиции, и отсутствием собственных денежных средств.

Директор А.А. Имангулов