**ДОГОВОР на выполнение работ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Октябрьский «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Имангулова Айдара Адгамовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава,, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов открытого запроса предложений № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Договора работы по: -замене водопровода Д=160 мм. по ул. Ак. Королева L=200 м.;

-реконструкции водопровода Д=225 мм. по ул. Куйбышева (от АО "ОЭС" до ул. Кувыкина) L=324 м., (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Требования к составу, объему и качеству работ определяется Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору).

1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, (далее – «место выполнения работ»).

**2. Цена Договора и порядок расчетов**

2.1. Общая цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 20,0% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

2.2. В общую цену Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

2.3. Расчеты по Договору производится в следующем порядке:

2.3.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика.

2.3.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.3.4. Расчет за выполненные работы осуществляется по факту выполнения Подрядчиком работ в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также на основании, выставленных Подрядчиком счетов и/или счетов-фактур, которые должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3.5. При оформлении счетов-фактур по Договору Подрядчик указывает адреса Сторон в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц либо в соответствии со сведениями, указанными в разделе 12 Договора.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Договору, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Договором;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Договору работы в соответствии с пунктом 10.2. Договора;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Договору;

3.2.2. Оплатить выполненную по Договору работу после подписания Сторонами документа о приёмке выполненных работ.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы.

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Договора.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Договора и требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору) и передать Заказчику ее результаты по Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.4.2. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора;

3.4.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.5. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Договора;

3.4.6. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

3.4.7.Обеспечить направление в Службу безопасности Заказчика работников Подрядчика, выполняющих на объектах Заказчика работы продолжительностью 30 (тридцать) и более календарных дней, для прохождения вводного инструктажа по гражданской обороне;

3.4.8. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

3.4.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

**4. Сроки выполнения работы по Договору**

4.1. Работа, предусмотренная Договором, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.

4.2. Срок выполнения работ: с даты заключения договора до 25 декабря 2020 года.

4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Договора.

4.4. В случае если в п. 11.1 настоящего Договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

4.5. В случае, установленном в п. 4.4. Договора акт взаимосверки признаётся документом, подтверждающим приёмку, в части фактически исполненных обязательствах по Договору, в связи, с чем взаиморасчеты между Сторонами осуществляются в срок, установленный в разделе 2 Договора.

**5. Порядок сдачи и приемки работ**

5.1. Подрядчик в течение 5 рабочих дней с даты выполнения работ, предоставляет в адрес Заказчика подписанные счета, счета-фактуры, акты о приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.2. Заказчик подписывает Акты о приемки выполненных работ КС-2 справки о стоимости выполненных работ и затрат КС 3, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных документов, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ.

5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Договором. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Договором может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление (мотивированный отказ) в порядке, предусмотренном п. 6.6 настоящего Договора. В случае обнаружения недостатков в качестве работ приемка не осуществляется, до подтверждения Подрядчиком качества работ, в порядке, установленном пунктом 6.5. Договора.

5.5. В случае если Подрядчик не согласен с отказом Заказчика от приемки выполненных работ по качеству, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

5.6. Обо всех нарушениях условий Договора об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Номером факса для получения уведомления является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5.7. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Договора по соглашению сторон в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

**6. Ответственность сторон**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. Если Подрядчиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней).

6.3. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в пункте 4.2. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени из расчёта 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока выполнения работ.

При просрочке свыше 15-ти (пятнадцати) календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени из расчёта 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока выполнения работ.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в указанном выше размере от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

6.4.При просрочке свыше 30-ти (тридцати) календарных дней Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику соответствующее уведомление почтовым отправлением. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком такого уведомления.

Стороны установили, что информация, предоставляемая сервисом отслеживания сайта www.pochta.ru, является официальным и надлежащим подтверждением получения Подрядчиком такого уведомления.

6.5. За ненадлежащее исполнение обязательств, за исключением просрочки Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пять) % от цены настоящего Договора, указанной в п. 2.1. Договора.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами Договора 3.4.2., 3.4.3, 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8., 3.4.9., 3.4.10. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей.

6.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки оформляется документом, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора; размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору.

Документ составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Подрядчиком. В случае отсутствия Подрядчика или отказа Подрядчика от подписания такого документа в нем делается соответствующая отметка, и документ считается действительным.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней)и (или) возмещения убытков причинённых Подрядчиком убытков. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) убытков производится Заказчиком на основании документа, составленного в соответствии с пунктом 6.6. Договора.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Во всех иных случаях при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**7. Форс-мажорные обстоятельства**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное

извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

**8. Обеспечение исполнения Договора**

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется Подрядчиком на сумму**:** 1 119 315,59 (Один миллион сто девятнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 59 копеек, что составляет 30,0% от начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора.

8.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Требование Заказчика к гаранту включает в себя все штрафные санкции, пени, неустойки, вытекающие из существа Договора и понесенные убытки Заказчиком в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком.

8.2.1. При представлении Подрядчиком банковской гарантии, в качестве документа об обеспечении исполнения Договора Заказчик в сроки, установленные Законом о размещении заказов, вправе осуществить проверку представленной банковской гарантии, в том числе обратиться в соответствующий банк за подтверждением факта выдачи банковской гарантии и ее достоверности.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Договор с указанием предмета Договора и ссылки на основании заключения, указанного в преамбуле Договора.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка (иного кредитного учреждения (гаранта)) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают гаранта от обязательств по выданной банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии по Договору должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

8.2.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта представляется в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, Подрядчик, с которым заключается Договор, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в п. 9.1., на счёт Заказчика по указанным реквизитам:

МУП «ОКВК» РБ:

ИНН 0265026710

КПП 026501001

Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк

р/с 40702810306380102749

к/с 30101810300000000601

БИК 048073601.

В графе «назначение платежа» платежного документа должно быть указано: обеспечение исполнения обязательств по Договору на тему: выполнение работ по:

-замене водопровода Д=160 мм. по ул. Ак. Королева L=200 м.;

-реконструкции водопровода Д=225 мм. по ул. Куйбышева (от АО "ОЭС" до ул. Кувыкина) L=324 м.

В случае отсутствия указания на предмет Договора либо неверного указания назначения платежа или суммы оплаты, перечисленные денежные средства считаются не поступившими в качестве обеспечения исполнения Договора.

Обеспечение исполнения Договора перечисляется единовременно одной суммой на расчетный счет Заказчика. Перечисление обеспечения исполнения Договора по частям или третьими лицами за Подрядчика не допускается. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора подтверждается платежным поручением.

Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применена Подрядчиком) - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания срока действия Договора при условии надлежащего выполнения обязательств Подрядчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика на основании письменного заявления Подрядчика.

В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего Договора возврат Подрядчику обеспечения исполнения Договора не производится.

В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

Сумма обеспечения исполнения настоящего Договора может быть удержана Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

**9. Порядок разрешения споров**

9.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента получения такой претензии одной из Сторон.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

**10. Изменение и расторжение Договора**

10.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 30 (тридцать) процентов объем работ, предусмотренных Договором при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключён Договор в объёме, указанном в Извещении о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с такими, работами, предусмотренными Договором.

При выполнении дополнительного объёма таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик в обязательном порядке изменяет цену Договора указанным образом.

10.3. Стороны в письменной форме уведомляют друг друга об изменении наименования, организационно-правовой формы, банковских, почтовых и иных реквизитов в течение 5 (пяти) дней с момента изменений, при этом заключение дополнительного соглашения, предусмотренного п. 10.1, не требуется. До момента получения соответствующего уведомления исполнение обязательств по ранее действующим реквизитам считается надлежащим.

10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

**11. Срок действия Договора**

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

**12. Прочие условия**

12.1. Договор заключается в двух экземплярах в письменной форме по одному для каждой из сторон.

12.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным закон[ом](consultantplus://offline/ref=FE11679EE451C649F01C56AA18B7C54B7EB5355F9DDBCFFF317C004586C2D1DD1E0F6514923B799Cv4h4F) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

12.5. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

12.6. К Договору прилагается:

- Приложение №1 (Техническое задание);

- Приложение №2 (Локальный сметный расчет);

**13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Муниципальное унитарное предприятие**  **«Октябрьсккоммунводоканал»**  **городского округа г. Октябрьский**  **Республики Башкортостан**,  (Сокращенное наименование –  МУП «ОКВК» РБ),  Адрес:452616, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 23,  ИНН 0265026710, КПП 026501001,  ОГРН 1050203331056,  р/счет 40702810306380102749  в Башкирском отделении №8598  ПАО Сбербанк,  к/счет 30101810300000000601,  БИК 048073601, ОКТМО 80735000001, тел./факс (34767) 4-04-97,  E-mail: myp\_ovk@mail.ru.  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имангулов А.А.  (подпись)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года  м.п. | **Подрядчик:**  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  (подпись)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года  м.п. |

Приложение № 1 к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**Техническое задание на выполнение работ по:**

-замене водопровода Д=160 мм. по ул. Ак. Королева L=200 м.;

-реконструкции водопровода Д=225 мм. по ул. Куйбышева (от АО "ОЭС" до ул. Кувыкина) L=324 м.

Настоящее техническое задание определяет порядок выполнения работ по строительству сетей водоснабжения городского округа город Октябрьский по объектам:

-замена водопровода Д=160 мм. по ул. Ак. Королева L=200 м.;

-реконструкция водопровода Д=225 мм. по ул. Куйбышева (от АО "ОЭС" до ул. Кувыкина) L=324 м.

Выполнить данные работы надлежащим образом и в установленный срок, согласно рабочей документации.

Рабочая документация может содержать указание на товарные знаки, в этом случае, такие указания следует считать с учетом сопровождения слов «или эквивалент».

1. Перед началом производства работ составить календарный график, согласовать с эксплуатирующими организациями и предоставить его на согласование Заказчику. График составляется в двух экземплярах, один экземпляр находится у Подрядчика, второй передается после подписания и утверждения Заказчику.
2. Перед началом работ получить разрешение на производство земляных работ в соответствии с требованием постановления Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 28 февраля 2019 года №770 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан».
3. Приступить к выполнению работ в сроки, определенные графиком, выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные на стоящим техническим заданием и сдать работы, в состоянии, соответствующем требованиям технического задания.
4. Перед началом производства работ выполнить обследование объекта, произвести необходимые замеры, уточнить объемы работ.
5. Работы выполнять согласно СНиП 3.05.04-85\* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», «СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 №781), СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».
6. Расстояние от сетей водоснабжения до существующих зданий и сооружений, должны соответствовать «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
7. Перед началом производства Работ необходимо уточнить местоположение подземных коммуникаций при помощи шурфовки и трассоискателя.
8. В местах пересечения с существующими коммуникациями производить работы в присутствии владельцев сетей или представителей соответствующих служб эксплуатации. Отметки существующих инженерных коммуникаций уточнить по месту.
9. Разработку траншеи непосредственно в зоне пересечения и на расстоянии по 2 м. в каждую сторону от пересечения производить вручную без применения ударных инструментов.
10. Работы выполнять с применением высококачественных материалов, технологий и оборудования. Материалы должны быть новые, энергоэффективные, имеющие сертификаты качества, в соответствии с ведомостью основных материалов (Приложение №1 к техническому заданию).
11. Сварку полиэтиленового трубопровода следует производить при температуре окружающего воздуха не выше + 40°С и не ниже -15° С.
12. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных отклонений, проводится за счет средств Подрядчика.

Устранять замечания, нарушения, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик заблаговременно приглашает представителя Заказчика для составления акта на каждый вид скрытых работ с разрешением выполнения последующих работ. Для принятия скрытых видов работ направляет Заказчику телефонограмму, не менее чем за два рабочих дня и при готовности объекта извещает об этом Заказчика за три рабочих дня.

1. Выполнять все сопутствующие и подготовительные работы.
2. Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых средствах в объеме и сроки, определенные Заказчиком. А также своевременно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях результата работ, нанесенных третьими лицами либо при неблагоприятных погодных условиях.
3. Соблюдать санитарные нормы, в том числе:

* Производить ежедневно уборку территории на месте производства работ;
* Не производить сброс мусора (V класс опасности) в контейнера, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов для населения;
* Размещать материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей;

1. Своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения технического задания.
2. При проведении работ необходимо учитывать наличие в зоне производства работ, движение автомобильного транспорта, пешеходного движения. В связи с чем, зону производства работ оборудовать ограждающими устройствами, соответствующими дорожными знаками.
3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего технического задания.
4. За свой счет и своими силами в согласованный с Заказчиком срок устранять выявленные недостатки, как в период выполнения работ, так и в течение гарантийного срока. В случае выявления дефектов после приемки выполненных работ в эксплуатацию в течение гарантийного периода, затраты на выполнение работ по устранению дефектов несет Подрядчик.
5. При производстве Работ соблюдать правила ОТ и ТБ, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств Подрядчика.
6. По окончании производства работ освободить территорию от материалов и оборудования. Восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство.
7. Работы выполнить согласно действующих на территории Российской Федерации и Республики Башкортостан СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, РДС, сборников цен и других нормативных документов.
8. Предоставление гарантии качества на выполненные работы сроком 60 календарных месяцев и на монтируемое оборудование сроком предусмотренным заводом изготовителем, с момента подписания «Заказчиком» акта о приемке выполненных работ (составленного по утвержденной действующим законодательством Российской Федерации форме КС-2). В пределах гарантийного срока Подрядчик несет ответственность за скрытые и явные дефекты, если иное не предусмотрено договором. Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно их устранить, если не докажет, что дефекты явились следствием обстоятельств, за наступление которых он ответственности не несет. Гарантия распространяется на весь объем выполняемых работ
9. Предоставление исполнительной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (Mapinfo 6,5 (\*. tab)) в местной системе координат (МСК 86).
10. Предоставление справки об отсутствии замечаний к качеству выполненных работ, готовности к эксплуатации и к восстановленному благоустройству с подписью соответствующих эксплуатирующих организаций.
11. Крышки люков колодцев инженерных сетей должны быть доступны для выполнения регламентных и ремонтных работ. Переустроить колодцы, камеры инженерных коммуникаций, попадающих в зону ремонтных работ таким образом, чтобы люки указанных колодцев, камер были выведены на уровень проезжей части. Не допускается отклонение уровня люков, перекрытий колодцев, камер более чем на 2 см., относительно уровня укладывающего покрытия проезжей части.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик: МУП «ОКВК» РБ**  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имангулов А.А.  подпись)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года  м.п. | **Подрядчик:**  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  (подпись)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года  м.п. |

Приложение №2 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**Локальный сметный расчет\***

\*Оформляется в соответствии с файлом «Сметная документация», прилагаемым к извещению о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по:

-замене водопровода Д=160 мм. по ул. Ак. Королева L=200 м.;

-реконструкции водопровода Д=225 мм. по ул. Куйбышева (от АО "ОЭС" до ул. Кувыкина) L=324 м.

**Заказчик: МУП «ОКВК» РБ Подрядчик:**

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имангулов А.А. Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /фамилия И.О./

(подпись) (подпись)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года